| **Tên Nhóm:** | Nhóm 4 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Xây dựng ứng dụng chia sẻ truyện trực tuyến | | |
| **Ngày Họp:** | 16/02/2024 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Thảo luận tiến độ xây dựng dự án* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 21012898 | Nguyễn Thế Toại | 21012898@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| GVHD | Thầy Vũ Quang Dũng |  |  |

|  |
| --- |
| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |
| 1. Vấn đề 1: Tổng kết các việc đã làm được trong tuần (19/01 – 16 / 02 / 2024 )   Thứ nhất, hoàn thiện xây dựng controller cho novel và user  Các chức năng CRUD  Các giao diện để người dùng tương tác với đối tượng (Trang chủ, trang theo dõi, trang tìm kiếm, trang tìm kiếm nâng cao, trang dự án bản thân)  Các chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng |
| 1. Vấn đề 2: Xác định việc làm trong tuần kế tiếp ( 16 – 23/12/2024)   Xây dựng Model, Controller cho chapter  Xây dựng các giao diện cho chapter. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 23/02/2024 | **Thời gian:** | 20:00 |
| Mục tiêu: | Thảo luận báo cáo tiến độ dự án. | | |