| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | #### Xây dựng ứng dụng chia sẻ truyện trực tuyến |  |  |
| #### Ngày Họp: | #### 12/01/2025 | #### Thời gian: | #### 20:00 |

### 1. Mục đích của buổi họp

Thảo luận tiến độ xây dựng dự án

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 21012898 | Nguyễn Thế Toại | 21012898@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Thầy Vũ Quang Dũng |  |  |

### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

- Vấn đề 1: Tổng kết các việc đã làm được trong tuần ( 05 – 12 / 01 / 2025 ) Thứ nhất, Xây dựng các model và controller, thiết lập các luồng dữ liệu Model: Novel, Chapter, Tags, User, Controller: Xây dựng NovelController quản lý giao diện Xây dựng HomeController quản lý giao diện chính và điều hướng các route trong react

- Vấn đề 2: Xác định việc làm trong tuần kế tiếp ( 12 – 19/01/2025) Hoàn thiện xây dựng các Controller , cải thiện các mối quan hệ giữa các đối tượng trong ứng dụng Thiết kế giao diện bằng React

| ### 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 19/01/2024 | Thời gian: | 20:00 |
| Mục tiêu: | Thảo luận báo cáo tiến độ dự án. |  |  |