| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | #### Xây dựng ứng dụng chia sẻ truyện trực tuyến |  |  |
| #### Ngày Họp: | #### 19/01/2025 | #### Thời gian: | #### 20:00 |

### 1. Mục đích của buổi họp

Thảo luận tiến độ xây dựng dự án

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 21012898 | Nguyễn Thế Toại | 21012898@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Thầy Vũ Quang Dũng |  |  |

### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

- Vấn đề 1: Tổng kết các việc đã làm được trong tuần ( 15 – 22 / 12 / 2024 ) Thứ nhất, xây dựng các controller và model Tiếp tục xây dựng Controller cho Novel: Tạo ra giao diện chính của ứng dụng và truyền dữ liệu Xây dựng usercontroller cho đăng nhập / đăng ký tài khoản, cập nhật và chỉnh sửa thông tin tài khoản xây dựng giao diện chính, giao diện quản lý người dùng

- Vấn đề 2: Xác định việc làm trong tuần kế tiếp ( 22 – 29/12/2024) Tiếp tục thiết kế , xây dựng controller và model cho Novel Thiết kế các giao diện khác

| ### 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 29/12/2024 | Thời gian: | 20:00 |
| Mục tiêu: | Thảo luận báo cáo tiến độ dự án. |  |  |